BRIEF DE PROYECTO

Ponte Trucha Kids

El juego que le enseña a los niños a no caer en estafas digitales

Hackathon Kiro + AWS · Código Facilito · Vertical: Aplicaciones web

# 1. Resumen en una frase

Existen niños de 8 a 13 años que hoy sufren estafas dentro de sus videojuegos (Robux gratis, sorteos falsos, robo de cuentas) y se defienden solos, sin herramientas a su medida. Ponte Trucha Kids es una web app donde practican a detectar esas trampas en un teléfono simulado, con un estafador conversacional que corre en su propio dispositivo. Es mejor que un curso o un quiz estático porque cada partida es distinta, se juega en segundos y enseña con la emoción de un juego.

# 2. La necesidad que resolvemos

El fraude digital es una epidemia en Latinoamérica y los niños son un blanco enorme y desatendido. Los estafadores ya no solo atacan por correo: viven donde los niños juegan (Roblox, Fortnite, Free Fire, Discord).

- Las herramientas educativas de detección de estafas están pensadas para adultos, casi siempre en inglés, y son quiz estáticos de pocas preguntas.

- Los papás no siempre conocen estas estafas específicas del mundo gamer, así que no pueden advertir de algo que no ven.

- Enseñar por miedo no funciona con niños; enseñar jugando, sí. Ese es nuestro ángulo.

# 3. Público objetivo

Primario: niños de 8 a 13 años que ya juegan en línea y chatean dentro de los juegos.

Secundario: papás, mamás y docentes que buscan una forma sencilla y segura de enseñar seguridad digital. El juego les da un vocabulario común para hablar del tema en casa o en el aula.

# 4. Cómo funciona (el juego)

La pantalla simula un teléfono. Al niño le llegan mensajes (chat del juego, WhatsApp, correo) y debe decidir: ¿Trampa o de confianza?

- Al responder, el juego resalta las señales que delataban la estafa y explica la lección en lenguaje de niño.

- Se mezclan mensajes falsos con mensajes legítimos reales, para que aprendan a distinguir, no a desconfiar de todo.

- Rachas, puntaje y un "nivel de trucha" final que es divertido y compartible.

El momento "wow" del demo — el estafador conversacional:

Tras el mensaje inicial, el niño puede responderle al estafador y un LLM improvisa como lo haría uno real (presiona, mete prisa), en un entorno seguro y controlado. Aquí el niño vive la presión de la estafa sin riesgo, y aprende a cortarla. Ninguna herramienta estática puede hacer esto.

# 5. Alcance del MVP (7 días)

Banco curado de ~20 escenarios (aprox. 13 estafas + 7 legítimos), en español latino neutro. Ejemplos del banco:

| Tipo | Ejemplo del mensaje | Señal que lo delata |
| --- | --- | --- |
| Monedas gratis | "Robux gratis, solo pon tu contraseña aquí" | Nadie regala; pedir contraseña |
| Sorteo falso | "Ganaste una skin, paga el envío" | Cobro por un premio gratis |
| Robo de cuenta | "Soy admin del juego, dame tu clave" | Un admin nunca pide tu clave |
| Hack con virus | "Descarga este APK y ten vidas infinitas" | Archivo raro fuera de la tienda |
| Link tramposo | "Entra a robl0x-premios.com" | La dirección tiene letras cambiadas |
| Mensaje legítimo | Código de verificación oficial que NO pide datos | Es real: no pide nada a cambio |

Fuera del MVP (roadmap para el video): dificultad adaptativa, leaderboard, generación semanal de escenarios y modo para docentes.

# 6. Seguridad infantil (decisión de diseño)

Por ser un producto para menores, definimos límites explícitos, y eso es una fortaleza que contamos en el video, no una limitación:

- El juego cubre estafas y fraudes, nunca simula acosadores ni conversaciones de manipulación personal.

- El LLM corre en el dispositivo del niño (on-device): ningún dato del niño sale del navegador.

- Módulo complementario de "reglas de oro": no compartir datos personales, contarle a un adulto de confianza si algo incomoda.

# 7. Arquitectura e innovación técnica

Frontend: Web app (React/Nuxt) estática, desplegada en S3 + CloudFront (AWS free tier). Funciona en móvil y desktop; la interfaz imita una app de mensajería real.

LLM del estafador — plan A: la Prompt API de Chrome (Gemini Nano on-device). Es nuestra carta de innovación: corre en el navegador del usuario, sin servidor, sin costo por token y con privacidad total, justo lo que el reto sugiere al hablar de "LLMs en el dispositivo".

LLM del estafador — plan B (fallback): si el navegador no soporta la Prompt API, la app llama a un modelo Mistral vía AWS Lambda. Así garantizamos que el juego funcione para todos sin romper la experiencia.

Contenido: los ~20 escenarios se generan y validan con Kiro (specs por feature, hooks que validan el esquema JSON de cada escenario, steering para el tono infantil) y quedan estáticos. Costo en ejecución: casi cero.

Persistencia (opcional): puntajes en el navegador o DynamoDB (free tier). Sin login en el MVP.

# 8. Plan de 7 días

- Días 1-2 (noches): specs en Kiro, esqueleto de la web app, primeros escenarios curados. Repartir: A = UI del teléfono · B = lógica + fallback Lambda · C = pipeline de escenarios.

- Días 3-4 (noches): loop de juego completo con contenido estático. Deploy temprano a AWS (no dejarlo para el final).

- Día 5 (noche): integrar el estafador conversacional (Prompt API + fallback) y las rachas.

- Sábado: polish visual (que se sienta mensajería real), sonidos, pantalla de resultado compartible, más escenarios.

- Domingo: video de 3 min + README + diagrama de arquitectura.

# 9. Alineación con los criterios de evaluación

| Criterio | Peso | Cómo lo cumple Ponte Trucha Kids |
| --- | --- | --- |
| Impacto tecnológico | 30% | Ataca el fraude digital infantil, una necesidad real y creciente en Latam. Enseña a niños de 8-13 años a detectar estafas de su propio mundo (juegos, premios, cuentas). Valor educativo directo, el entorno que el criterio menciona explícitamente. |
| Innovación | 30% | El estafador conversacional corre con un LLM on-device (Prompt API de Chrome / Gemini Nano): cero latencia, cero costo por token y privacidad total, ideal para un producto infantil. Nada equivalente existe en español ni enfocado a niños. Ventaja técnica frente a los quiz estáticos de phishing. |
| Software funcional y entregables | 30% | Web app desplegada y pública (URL abierta), repositorio en GitHub con README, y video de 3 min mostrando objetivos, componentes y demo funcional. Diagrama de arquitectura incluido (opcional que suma). |
| Uso de AWS y Kiro | 10% | Contenido generado y validado con Kiro (specs, hooks, steering). Fallback del LLM vía AWS Lambda + Mistral para navegadores sin Prompt API. Hosting estático en S3 + CloudFront (free tier). |

# 10. Guion del video (3 minutos)

- 0:00-0:20 — El problema: cifras de fraude infantil en juegos. "¿Sabías que a los niños les roban sus cuentas de Roblox con un mensaje?"

- 0:20-1:50 — Demo jugando en vivo, incluyendo el momento en que el niño le responde al estafador y el LLM lo presiona.

- 1:50-2:40 — Cómo Kiro construyó el proyecto (specs, hooks, steering en pantalla) y por qué el LLM on-device es innovador y seguro.

- 2:40-3:00 — Arquitectura AWS y cierre con el impacto educativo.

Ponernos trucha desde niños, para no caer de grandes.